「111年度濕地保育補助」評鑑作業
評鑑須知及填報說明
一、緣起
依據105年9月14日院授主預字第1050102091A號令修正中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法暨行政院核定國家公園中程計畫，由內政部補助直轄市及縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所、法人、團體或大專校院等（以下稱執行單位），以由下而上之方式參與濕地生態保育。
為掌握計畫進度及品質，本署於執行期間，除了進行現地訪視、輔導之外，另進行補助計畫評鑑工作，受補助單位須配合及提供所需資料進行成果評核。考評結果將函文通知各直轄市及縣（市）政府，同時列為本部國家公園署未來審核該直轄市及縣（市）政府申請補助案件之重要參考。
評鑑工作將透過初審、複審及評鑑委員會現地評鑑等方式，執行濕地保育補助作業評鑑考核，以持續推動並落實重要濕地保育工作。
二、評鑑考核作業期程
第一階段審查考核
1. 初審評核表填報：於本署發函後15日內完成，並函覆評核表（表1）。
2. 線上說明會：訂於113年7月5日（星期五）上午10時30分辦理，請各直轄市及縣(市)政府撥冗參與，並於會議前30分鐘輸入會議號碼：2631 698 9339、會議密碼：cjM8KwS2xu7，並將名稱變更為「單位名稱-職稱-姓名」，會上將說明填報項目及操作流程。
3. 複審評核作業：於各直轄市及縣(市)政府函覆評核表後10日內完成，並與初審評核表格加總評核分數加總後，依評核總分排序擇優選取15％～20％參與評鑑計畫進入第二階段現地評鑑濕地名單。
第二階段現地評鑑
評鑑委員會現地評鑑：於第一階段審查考核完成後3個月內擇期辦理（將俟評核委員可出席時間調整）。
三、執行方式
第一階段審查考核
初審(佔60%)
由地方政府依初審評核表之評核項目填寫及計算「自評分數」作為初審分數。
複審(佔40%)
本署依據地方政府提交之評鑑審查表進行複審(視計畫完成期程、管考表提送情形及計畫執行期間配合度等情況評分)。
成績評定
依前述初審及複審之分數加總，成績分優等及甲等。評核分數達80分以上者為「優等」，70分以上未達80分者為「甲等」。依評核總分排序擇優選取15％～20％參與評鑑計畫進入第二階段現地評鑑濕地名單。
第二階段現地評鑑
評鑑委員會現地評鑑審查
現地評鑑作業由本署籌組評鑑委員會進行審查，審查委員將邀請曾參與現地輔導之專家學者及本部重要濕地審議小組之專家學者代表；受補助單位應於現地評鑑審查提出計畫執行情形及成果說明，並對委員審查意見提出回應。
現地評鑑成果成績評定
第一階段評核總分（佔50％）與第二階段現地評鑑評核總分（佔50％）依各階段評分佔比進行分數加總，依二階段評核總分排序擇優選取三名為特優等。經評核為「特優等」之執行單位，將進行公開表揚，以資鼓勵。
核定公告
由本署將各計畫評核結果簽報核准後，函文通知各地方政府並於「濕地保育資訊網」網站公布評核結果。
四、資料填報表單及流程
資料表單
由地方政府填寫「111年度濕地保育補助初審評核表」如表1。
填報資料流程說明
步驟1：由地方政府依核定計畫書內容、總結報告書或現階段報告書執行成果，填寫「111年度濕地保育補助初審評核表」（如表1）（案件清冊如附件4）。
步驟 2 ：由本署依地方政府提交之初審評核表，填寫「111年度濕地保育補助複審評核表」(如表2)，以實施複審作業。
步驟3：由評鑑委員會參執行現地評鑑時填寫資料進行評核(如表3)，並提供相關審查建議。

評鑑項目及比重
評鑑項目			評分比重
第一階段	初審(60%)
	1	計畫執行進度	10
	2	計畫成果繳交	10
	3	預期工作成果達成度	10
	4	自償性推動作為	5
	5	濕地標章申請與使用	5
	6	計畫執行成果效益評估	10
	7	計畫執行延續性與回饋機制	10
	複審（40%）
	1	核定計畫依期程辦理各期請款作業且於年度內完成結案	5
	2	核定計畫依規定每月提送進度管考表及參與人次統計表	5
	3	地方政府參與各項會議、現勘及資料提供之配合度	5
	4	初審表完整度	5
	5	計畫執行成效	5
	6	計畫執行延續性與回饋機制	5
	7	審查意見	10
第二階段	現地評鑑評分項目（50%）
	1	能針對濕地明智利用擬定有效策略	10
	2	歷年持續滾動檢討各項成果並提出回饋作為	10
	3	計畫執行成果符合計畫目標並能具體執行推動	10
	4	各項監測成果對濕地保育或管理之效益	10
	5	濕地保育推廣度或環境教育宣導或社區參與之方式及成果	10

【表1】「111年度濕地保育補助」初審評核表
計畫年度		111年度					地方政府 填寫本頁
計畫名稱
濕地等級		□ 地方級（含暫定重要濕地） □ 其他濕地
核定經費		萬元（中央： 萬元；地方： 萬元）
初審60％
評核核項目		說明					比重		得分
1	計畫 執行進度	1-1	按月提送署進度管考表及參與人次統計表				□ 按月提送＝1 / □ 逾期提送＝0.6 / □ 從未提送＝0				7
		1-2	按計畫執行期程完成工作項目				□ 按期程完成＝1 / □ 逾期完成＝0.6 / □ 未完成＝0				3
2	計畫 成果繳交	□ 於當年度繳交成果報告(包含資料上傳)＝1 / □ 未於當年度繳交成果報告(包含資料上傳)＝0.6					10
3	預期工作 成果達成度	□ 有達成＝1 / □ 未達成＝0.6					10
4	自償性推動 作為	□ 有自籌經費，編列超出「地方配合款最低金額」或其他單位（如:企業、NGO）經費挹注＝1 / □ 無自籌經費＝0.6					5
5	濕地標章 申請與使用	□ 取得濕地標章＝1 / □ 補助計畫有規劃申請濕地標章＝0.5 / □ 無濕地標章＝0					5
6	計畫執行成果效益評估(執行成果綜合說明並給分)
效益評估項目				自評成果
6-1	濕地環境調查監測成果			□ 優良	□ 良好			□ 普通		□ 需加強				□ 無
6-2	濕地保育推廣、教育及訓練成果			□ 優良	□ 良好			□ 普通		□ 需加強				□ 無
6-3	提升社區參與及認同度			□ 優良	□ 良好			□ 普通		□ 需加強				□ 無
6-4	提升生態服務功能			□ 優良	□ 良好			□ 普通		□ 需加強				□ 無
6-5	維持生物多樣性			□ 優良	□ 良好			□ 普通		□ 需加強				□ 無
6-6	濕地維護管理			□ 優良	□ 良好			□ 普通		□ 需加強				□ 無
6-7	與濕地地主、權益關係人溝通情形			□ 優良	□ 良好			□ 普通		□ 需加強				□ 無
6-8	執行成果綜合說明(限300字內)：
6-9	整體效益評估			□ 優良＝1 □ 良好＝0.9 / □ 尚可＝0.75 □ 普通＝0.6 / □ 有待加強＝0.5					比重			得分
				10
7	計畫執行延續性與回饋機制(計畫執行前三年成果比較綜合判斷並給分)
效益評估項目				自評成果
7-1	提升社區參與及認同度			□ 穩定成長		□ 穩定維持			□ 稍微衰退			□ 變化較大
7-2	提升濕地生態環境品質			□ 穩定成長		□ 穩定維持			□ 稍微衰退			□ 變化較大
7-3	請以相關資料佐證計畫延續性與回饋機制（請說明如何研擬措施與改善執行成效，限300字內）：
7-4	計畫延續性評估			□ 優良＝1 □ 良好＝0.9 / □ 尚可＝0.75 □ 普通＝0.6 / □ 有待加強＝0.5					比重			得分
				10
初審自評得分總計

【表2】「111年度濕地保育補助」複審評核表
計畫年度		111年度			國家公園署填寫本頁
計畫名稱
濕地等級		□ 地方級（含暫定重要濕地） □其他濕地
計畫經費		萬元（中央： 元；地方： 元）
複審40％
評核項目			說明	比重		得分
1	核定計畫依期程辦理各期請款作業且於年度內完成結案		□ 完成結案備查(當年度)＝1 / □ 完成結案備查(非當年度)＝0.6 / □ 尚未結案＝0	5
2	核定計畫每月提送進度管考表及參與人次統計表		□ 按月提送＝1 / □ 逾期提送＝0.6 / □ 從未提送＝0	5
3	地方政府參與各項會議、現勘及資料提供之配合度		□ 配合度良好＝1 / □ 配合度普通＝0.6 / □ 配合度欠佳＝0.2	5
4	初審表完整度		□ 資料完整（均確實說明）＝1 / □ 資料完整性普通＝0.6 / □ 不完整，且經通知仍未補充＝0	5
5	計畫執行成效		□ 優良＝1 □ 良好＝0.8 / □ 普通＝0.6 / □ 有待加強＝0.5	5
6	計畫延續性與回饋機制		□ 優良＝1 □ 良好＝0.8 / □ 普通＝0.6 / □ 有待加強＝0.5	5
7	審查意見		此欄請說明該案歷年的配合情形外，可羅列值得嘉許事蹟或建議改善事項，以利綜合評估使用。	10
複審給分總計

【表3】「111年度濕地保育補助」現地評鑑審查表
計畫年度		111年度			評鑑委員 / 填寫本頁
計畫名稱
濕地等級		□ 地方級（含暫定重要濕地） □其他濕地
計畫經費		萬元（中央： 元；地方： 元）
初審+複審分數
評鑑委員會50％（取評鑑委員給分平均）
評鑑項目			比重	得分
1	能針對濕地明智利用擬定有效策略		10
2	歷年持續滾動檢討各項成果並提出回饋作為		10
3	計畫執行成果符合計畫目標並能具體執行推動		10
4	各項監測成果對濕地保育或管理之效益		10
5	濕地保育推廣度或環境教育宣導或社區參與之方式及成果		10
現地評鑑給分總計
審查建議
委員簽名：